ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоалексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы

Новоалексеевского сельского поселения «Комплексное и устойчивое развитие Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

за 2023 год

тыс. рублей

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение и т.д.) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде 1 |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) 2 | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральныйбюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог Новоалексеевского сельского поселения | Администрация Новоалексеевского с/п | 3338,9 |  |  |  | 3338,9 |  |  | 3338,9 |  |  |  | 2296,5 |  |  | выполнено |  |
| 1.2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Новоалексеевского с/п | 677,6 |  |  |  | 677,6 |  |  | 677,6 |  |  |  | 572,7 |  |  | выполнено |  |
| 2. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог Новоалексеевского сельского поселения | Администрация Новоалексеевского с/п | 3338,9 |  |  |  | 3338,9 |  |  | 3338,9 |  |  |  | 2296,5 |  |  | выполнено |  |
| 2.2. | Обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Новоалексеевского с/п | 677,6 |  |  |  | 677,6 |  |  | 677,6 |  |  |  | 572,7 |  |  | выполнено |  |
| Всего по программе: |  |  | 4016,5 |  |  |  | 4016,5 |  |  | 4016,5 |  |  |  | 2869,2 |  |  | выполнено |  |

Начальник финансового отдела                                                                                                                                                                           Новоалексеевского сельского поселения                                                                                                                   А.В. Стадникова